BiblioEasy Retrospective Summary Report

14/06/2018

## Summary

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Coordinator | Professor Ricardo Malheiro |
|  |  |
|  |  |
| Sponsor | Professor Ricardo Malheiro |
|  |  |
|  |  |
| Participants | Flávio Oliveira – Gestor de projetos, principal programador, investigador  André Santos – Assistente de gestor de projetos, responsável pelo Scene Builder, investigador  Carlota Bundi – Investigadora  Rodrigo Queirós - Investigador |
|  |  |
|  |  |
| Facilitator | Professor Ricardo Malheiro |
|  |  |
|  |  |
| Metrics | <the total labor hours spent on planning and performing the retrospective>  Planning:  Meeting (meeting duration multiplied by the number of participants):  Documentation Production: |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

## Things That Went Well

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Business Issues | 1. O cliente ficou satisfeito | |
|  |  | |
|  |  | |
| Requirements | 1. Cumprimos todos os requisitos | |
| Qu |  | |
|  |  | |
| Process | 1. Pesquisámos como fazer as coisas através da internet 2. Fizemos o código 3. O Scene Builder auxiliou-nos nos gráficos | |
|  |  | |
|  |  | |
| Project Management |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Technology | 1. Usámos o Javafx para podermos criar um bom ambiente gráfico | |
|  |  | |
|  |  | |
| <other category> |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| <other category> |  | |
|  |  | |

|  |
| --- |
|  |

## Things That Could Have Gone Better

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Business Issues | 1. Falta de tempo para aperfeiçoamento | |
|  |  | |
|  |  | |
| Requirements |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Process |  | |
|  |  | |
|  | |  |
| Project Management | 1. Pouca eficácia por parte de alguns recursos humanos | |
|  |  | |
|  | |  |
| Technology | 1. Tivemos alguns problemas com o Javafx | |
|  |  | |
|  |  | |
| <other category> |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| <other category> |  | |
|  |  | |

|  |
| --- |
|  |

## Things That Surprised Us

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Business Issues |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Requirements | 1. | |
|  |  | |
|  |  | |
| Process |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Project Management | 1. Fomos surpreendidos por um elemento ter desistido do grupo 2. Fomos surpreendidos pela falta de assiduidade de dois elementos do grupo, tal como não trabalharem quando não estão presentes nos encontros. | |
|  |  | |
|  |  | |
| Technology | 1. Ao adicionar algumas funções (Filtered List) do Javafx criou diversos bugs de incompatibilidade de funções e foi necessário alterar várias linhas de código em funções já feitas previamente. | |
|  |  | |
|  |  | |
| <other category> |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| <other category> |  | |
|  |  | |

|  |
| --- |
|  |

## Lessons Learned

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Business Issues | 1. Aprendemos a gerir um projeto | |
|  |  | |
|  |  | |
| Requirements |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Process |  | |
|  |  | |
|  | |  |
| Project Management | 1. Aprendemos a utilizar a metodologia scrum 2. Aprendemos a fazer o planeamento de um projeto 3. Aprendemos a utilizar as ferramentas de gestão | |
|  |  | |
|  |  | |
| Technology | 1. Aprendemos a usar muitas funções que desconhecíamos do Javafx 2. Melhorámos os nossos conhecimentos no Scene Builder 3. Aprendemos a utilizar o Microsoft Project 4. Aprendemos a utilizar o Git | |
|  |  | |
|  |  | |
| <other category> |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| <other category> |  | |
|  |  | |

|  |
| --- |
|  |

## Final Thoughts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Things to Keep | 1. Toda a aprendizagem que obtivemos | |
|  |  | |
|  |  | |
| Things to Change | 1. Recursos humanos | |
|  |  | |