**- Product Backlog**

[Nesta secção deve ser identificado o *Product Backlog* do projeto. Cada item do *Product Backlog* deve corresponder a uma *User Story* identificada pelo cliente. Essas *User Stories* devem ser estimadas em *Story Points*. Mais tarde deve ser feita a correspondência de *Story Points* para horas. Nesta secção deve existir a descrição completa das *User Stories* (incluindo testes de aceitação) bem como os *User Points* estimados]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Product Backlog | User Story | Story Points | Estimativa  (Horas) |
| 1 | Adicionar os Livros | Como desenvolvedor do sistema devo poder adicionar os livros, para que possa servir aos utilizadores. | 20 | 160 |
| 2 | Registo de utilizador | Como utilizador do Sistema, quer fazer requisição de algum livro é necessário é efetuar o cadastro. | 100 | 400 |
| 3 | Pesquisa de Livros | Como utilizador do sistema, eu quero ser capaz de procurar por diferentes categorias dos livros, para que eu possa escolher o que eu quero. | 40 | 240 |
| 4 | Registo de requisições | Como utilizador do sistema, poderei efetuar minhas requisições. | 13 | 80 |
| 5 | Sistema de contato | Como utilizador do sistema, eu quero ser capaz de encontrar informações de contato do sistema, para que, caso eu precise, eu possa entrar em contato. | 8 | 40 |